附件3

毕业设计（论文）中期报告

题  目 基于关联规则算法的饮品点餐小程序系统设计与实现

| 学 院： | 人工智能与大数据学院 |
| --- | --- |
| 班 级： | 24大数据工程技术C2班 |
| 姓 名： | 叶彩莹 YAP CHAI YING |
| 学 号： | G2023122502C108 |
| 指导教师： | 李彦登 |
| 职 称： | 中级工程师 |
| 日 期： | 2026年1月7日 |

教务处 制

目  录

1.毕业设计（论文）工作是否按预期进行	1

2.目前已完成的研究工作及结果	1

2.1目前已完成的研究工作	1

2.2目前已完成的研究结果	1

3.后期拟完成的研究工作及进度安排	1

3.1后期拟完成的研究工作	1

3.2后期进度安排	2

4.存在的问题与困难	2

5.毕业设计（论文）按时完成的可能性	2

6.参考文献	2

# 1.毕业设计（论文）工作是否按预期进行

本课题《基于关联规则算法的饮品点餐小程序系统设计与实现》总体按预期推进。前期已完成选题调研、文献阅读、需求梳理和技术路线确定，中期阶段正在围绕系统基础功能实现与算法模块验证持续开展工作。受课程学习安排与阶段性任务切换影响，个别环节进度略有调整，但总体计划可控，未出现影响课题完成的重大偏差。

# 2.目前已完成的研究工作及结果

2.1目前已完成的研究工作

目前已完成系统总体方案设计，明确了微信小程序前端与Flask后端的实现思路，并初步完成核心模块划分。前端部分已完成主要页面框架与基础交互流程搭建，后端部分已完成Flask项目基础结构、数据库连接及部分业务接口编写。数据库方面，已完成用户、商品、订单等核心数据表的初步设计与建表。算法方面，已开展Apriori关联规则挖掘的前期实验，能够在样本数据上完成频繁项集与关联规则的初步生成。与此同时，已进行阶段性联调与功能自测，发现并修正了部分接口与数据传递问题。

2.2目前已完成的研究结果

现阶段已形成系统原型，基础业务流程具备初步可运行条件。前后端数据交互已完成基本打通，能够支撑核心功能演示。关联规则模块已获得初步实验结果，证明算法接入路径可行。阶段成果表明，本课题的技术路线具有可实施性，后续工作重点将转向功能完善、参数优化、测试验证及论文整理。

# 3.后期拟完成的研究工作及进度安排

3.1后期拟完成的研究工作

后续计划重点完成以下内容：进一步完善后端接口与前端交互细节，提升系统完整性；持续优化Apriori参数设置与规则筛选逻辑，增强推荐结果的可用性；补充并完善数据可视化展示内容；开展更系统的功能测试与异常测试，提升系统稳定性；同步整理阶段性实验结果与开发记录，逐步完成论文正文撰写与修改。

3.2后期进度安排

2026年3月中下旬，重点推进接口完善、推荐模块优化和前后端联调。2026年4月上旬，开展集中测试与问题修复，完成可视化模块补充。2026年4月中旬，完成论文撰写、结果整理与定稿提交。整体安排与学校时间节点保持一致，确保按要求完成中后期任务。

# 4.存在的问题与困难

当前主要问题包括：真实可用订单数据有限，算法验证样本代表性仍需增强；关联规则参数对结果影响较大，需要通过多轮实验确定较合适阈值；系统联调过程中在个别边界场景下仍存在稳定性不足的问题。针对上述问题，后续将通过扩充模拟数据、分阶段调参与回归测试等方式逐步改进。

# 5.毕业设计（论文）按时完成的可能性

综合目前工作基础与后续任务量评估，本课题按时完成的可能性较高。当前已完成关键前期工作并形成初步原型，后续任务以优化、测试和论文整理为主，目标明确、路径清晰。在指导教师指导下按计划推进，能够满足毕业设计（论文）进度要求。

# 6.参考文献

[1] Christofer Satria, Anthony Anggrawan, Mayadi. Recommendation System of Food Package Using Apriori and FP-Growth Data Mining Methods[J]. Journal of Advances in Information Technology, 2023, 14(3): 454‑462.

[2] 汪敏, 朱习军. 基于改进的Apriori算法的关联规则分析[J]. 计算机科学与应用, 2021, 11(6): 1706-1716.

[3] 丁舟, 胡建成. 基于关联规则和多特征模型的微博好友推荐算法[J]. 应用数学进展, 2021, 10(10): 3283-3294.

[4] Weixin Team. Weixin Mini Program Shopping Order[EB/OL]. Weixin Open Documentation. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/platform-capabilities/en/business-capabilities/order_center/order_center.html.

[5] Anish Singh Walia. Build a Flask Python Web App from Scratch[EB/OL]. DigitalOcean, 2025‑11‑06. https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-make-a-web-application-using-flask-in-python-3.

[6] 陈帅. 微信订餐小程序的设计与实现[EB/OL]. Oreate AI Blog, 2025‑12‑22. https://www.oreateai.com/blog/design-and-implementation-of-a-wechat-food-ordering-mini-program/387292ad923bd0a905b67d13a21aa791.