附件5

毕业论文（设计）周工作记录

学 生 姓 名：  叶彩莹 YAP CHAI YING

学       院：  人工智能与大数据学院

班       级：  24大数据工程技术C2班

学       号：     G2023122502C108

指 导 教 师：         李彦登

学 历/职 称：       本科/未评级

教务处  制

# 毕业设计（论文）周工作记录

| 周 次 | 第 1 周 | 时 间 | 12 月 01 日至 12 月 05 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周主要完成课题启动与研究方向确认工作。围绕“基于关联规则算法的饮品点餐小程序系统设计与实现”这一题目，重点梳理了课题对应的技术方向和业务应用场景，明确项目采用“微信小程序前端+Flask后端+MySQL数据库+Apriori推荐算法”的整体路线。通过阅读点餐系统相关资料和行业案例，初步整理了系统应覆盖的核心功能，包括商品展示、规格选择、购物车、下单、订单管理与推荐展示等。与此同时，建立了文献检索清单和笔记模板，为后续开题材料和系统设计文档准备基础内容。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 前期检索文献时发现资料分布在期刊、博客、平台文档等不同来源，质量不均且关联度差异较大，导致阅读效率偏低。针对该问题，本周将文献按“算法理论类、系统实现类、平台技术文档类”三类归档，并优先保留与课题技术路线直接相关的资料 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 继续补充并筛选参考资料，完成课题背景、研究意义和总体需求分析初稿，形成较完整的前期需求文档框架。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周能够按计划完成课题启动与研究方向确认，文献检索工作开展较及时，选题定位基本明确。能够围绕“微信小程序+Flask+Apriori”形成初步技术路线，前期准备较扎实。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议继续扩大文献阅读面，重点补充近五年高相关度文献；在此基础上尽快形成结构化需求分析文档，明确系统功能边界与核心研究问题，避免后续开发目标过于分散。 指导教师签名： 2025 年 12 月 05 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 2 周 | 时 间 | 12 月 08 日至 12 月 12 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周在上周基础上进一步推进需求分析。围绕用户端和管理端两类角色，细化了系统功能边界与模块分工：用户端重点是浏览、加购、下单、订单查询；管理端重点是商品管理、订单查看、基础统计展示。同步完成了数据对象初步梳理，明确用户信息、商品信息、订单主表、订单明细表等核心实体。结合课程知识和已有调研，补充了技术可行性分析，明确当前课题在毕业设计工作量范围内具备可实现性。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 在功能拆分过程中，一度出现“功能想做太多、超出周期”的情况。为避免后续进度失控，本周将需求分成“核心必做功能”和“扩展优化功能”，先保证核心业务闭环可交付，再视进展增加扩展模块。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 进入前端蓝图设计阶段，开始梳理小程序页面结构、页面跳转关系和主要业务流程图。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周需求分析推进较明显，已初步完成用户端与管理端功能拆分，并开始数据对象梳理。能够主动识别工作量风险并进行“核心/扩展”分层，项目管理意识较好。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议尽快输出页面流程图和模块关系图，进一步细化页面级需求；同时提前统一命名规范和字段标准，为后续接口设计与联调打好基础。 指导教师签名： 2025 年 12 月 12 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 3 周 | 时 间 | 12 月 15 日至 12 月 19 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 按照进度表要求，本周重点开展模板观察与页面蓝图设计工作。通过对主流饮品点餐应用流程的分析，完成了小程序端核心页面框架草图，包含首页推荐区、分类列表、商品详情、购物车、订单页和个人中心等。对每个页面的输入输出信息进行了标注，明确哪些数据由后端接口提供，哪些由前端本地状态维护。完成了第一版业务流程串联图，初步打通“选品—加购—下单—查看订单”的主链路。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 页面较多且交互节点复杂，早期版本存在跳转逻辑重复的问题。通过“先流程后页面”的方法，先将业务顺序固定，再反推页面路由，减少了逻辑冲突。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 继续细化蓝图，补充规格选择、数量调整、价格联动等关键交互点，并准备接口草案。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周前端蓝图工作开展较为扎实，页面框架和主业务流程基本形成，能够结合实际业务进行逻辑梳理。对数据输入输出关系有较清晰认识，阶段成果较完整。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议继续完善关键交互场景（规格、数量、价格联动），并同步形成接口草案；后续应注意页面跳转逻辑与数据状态一致性，减少重复路由和流程冲突。 指导教师签名： 2025 年 12 月 19 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 4 周 | 时 间 | 12 月 22 日至 12 月 26 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周完成前端蓝图的细化与优化，重点补充了商品规格选择、购物车数量变更、订单确认等页面交互。对前后端交互边界做了初步拆分，形成了接口草表，包含商品查询、订单创建、订单列表等基础接口。结合实际点餐场景，完善了页面状态流转说明，使前端展示逻辑更贴近真实使用流程。整体上，前端方案从“可看”进入“可开发”状态。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 在接口字段命名上出现前后端理解不一致风险。针对该问题，本周增加字段命名规范表，并约定统一的数据返回结构，减少后续联调成本。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 完成前端蓝图收尾，输出阶段性设计文档，进入后端架构和数据库细化准备。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周蓝图细化质量较好，已具备进入开发阶段的条件。能够提前发现前后端字段不一致风险，并主动建立规范，问题意识与执行力较强。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议在收尾蓝图的同时，完成阶段性设计文档整理；后续尽快转入后端架构与数据库设计，确保设计成果顺利落地到实现层面。 指导教师签名： 2025 年 12 月 26 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 5 周 | 时 间 | 12 月 29 日至 01 月 02 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周结合期末前时间安排，完成了前端蓝图收尾工作，并开始后端模块拆分准备。明确后端按蓝图进行功能划分，包括用户模块、商品模块、订单模块和推荐模块。继续补充系统总体设计文档，记录模块职责、数据关系和接口层级。为后续考试阶段的低强度推进做了材料整理，保证项目不中断。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 临近期末，连续编码时间不足，影响了技术实现推进。为保证进度，本周将重点转为“设计文档完善与任务拆分”，把可并行的准备工作提前完成。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 在考试阶段继续完成数据库结构细化与后端目录规划，避免完全停滞。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 在期末时间压力下，仍能完成前端蓝图收尾及后端模块预拆分，任务推进总体稳定。文档整理较及时，为后续阶段连续推进提供了保障。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议考试阶段优先完成数据库结构细化和接口文档模板，保持项目不断档；同时注意控制节奏，确保关键里程碑按时达成。 指导教师签名： 2026 年 01 月 02 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 6 周 | 时 间 | 01 月 05 日至 01 月 09 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周在准备考试的同时继续推进项目。对前端蓝图进行了必要修订，补齐边界场景说明；后端方面完成总体架构草案，进一步确定蓝图模块职责。数据库方面完成概念结构到逻辑结构的过渡设计，明确主键、外键及关键字段。同步整理系统总体设计说明文档，为后续实现阶段提供依据。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 数据库字段设计初稿中存在冗余，尤其订单主表与明细表信息重复。通过重新梳理业务粒度，保留主表核心汇总信息，将明细项拆分至子表，提高结构规范性。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 继续完成表结构定稿与接口文档补充，为假期后端搭建做准备。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周能够兼顾考试与项目，完成数据库结构优化和总体设计说明补充，工作较为务实。针对数据冗余问题的调整合理，体现出一定的数据库设计能力。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议尽快完成表结构定稿，并补充字段约束与索引说明；后续进入实现阶段前，应将接口文档与数据字典统一版本，减少开发期反复修改。 指导教师签名： 2026 年 01 月 09 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 7 周 | 时 间 | 01 月 12 日至 01 月 16 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周仍处于考试相关阶段，项目推进以整理与定稿为主。完成数据库表结构修订版，补充部分字段约束说明；对系统总体设计说明进行了结构化整理。1月17日正式放假后，开始将工作重心转向后端实现准备，确认开发环境和目录结构草案。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 考试任务与项目任务并行导致专注度下降。通过将任务拆分为短周期小目标（如每天完成一个文档小节）维持推进节奏。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 假期阶段正式开始 Flask 后端框架搭建与数据库连接配置。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周以阶段整理为主，工作安排符合实际，能够在考试与假期切换期间保持项目连续性。数据库与文档修订较到位，准备工作较充分。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议假期阶段尽快启动后端框架搭建，优先完成基础环境、蓝图结构和数据库连接；同时每周保留过程记录，便于中期总结与论文撰写。 指导教师签名： 2026 年 01 月 16 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 8 周 | 时 间 | 01 月 19 日至 01 月 23 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周进入后端搭建阶段，完成 Flask 项目基础目录初始化，建立蓝图模块骨架并配置基础运行环境。完成数据库连接配置与基础公共配置文件，搭建了统一返回格式与基础错误处理框架。同步整理后端开发规范，保证后续接口开发一致性。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 环境搭建时出现依赖版本和配置路径不统一的问题，导致运行异常。通过统一依赖清单、清理重复配置并固定启动方式，解决环境不稳定问题。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 开始建表与测试数据准备，逐步进入核心接口开发。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周后端框架搭建进展较好，已完成项目初始化、蓝图骨架及基础异常处理，阶段目标完成度较高。对环境问题排查及时，执行效率较好。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议尽快进入建表与核心接口开发，先打通最小业务闭环（商品查询—下单—订单查询）；并保持接口返回格式统一，便于前后端联调。 指导教师签名： 2026 年 01 月 23 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 9 周 | 时 间 | 01 月 26 日至 01 月 30 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周完成数据库核心表创建与初始化数据录入，重点包括用户、商品、订单和订单明细等表。开始开发基础业务接口，优先实现商品列表查询、商品详情、订单创建等核心流程所需接口。前端同步进行初步接口调用验证，已能完成部分数据读取展示。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 联调时发现金额、规格等字段在前后端的类型与格式存在差异。通过统一字段定义、补充接口说明、前后端同时修正，保证数据兼容性。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 继续补齐订单查询与状态更新接口，并完善测试数据覆盖场景。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周数据库建表和初始化数据录入完成较好，核心接口开发已启动，工作与进度安排匹配。能够在联调初期及时发现字段类型不一致问题并修正。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议继续补齐订单状态流转相关接口，完善测试数据覆盖；后续应加强接口边界条件校验，避免在联调后期集中暴露问题。 指导教师签名： 2026 年 01 月 30 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 10 周 | 时 间 | 02 月 02 日至 02 月 06 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周持续推进接口开发与前后端联调，订单主流程基本跑通。围绕推荐模块后续接入需要，开始整理订单历史样本并做初步数据清洗。同步优化部分接口返回内容与错误提示，提升调试效率和可读性。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 发现订单状态流转在个别场景下处理不完整，容易出现状态不一致。通过补充状态校验规则并明确流转顺序，减少逻辑冲突。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 进入春节前后阶段，先进行代码和文档整理，节后集中攻关算法接入与联调优化。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周接口开发与联调持续推进，主流程可用性提升明显。能够同步开展历史数据整理和错误提示优化，体现了较好的工程化意识。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议春节前完成代码与文档阶段整理，节后重点推进算法接入与参数实验；同时明确订单状态机规则，进一步提升流程稳定性。 指导教师签名： 2026 年 02 月 06 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 11 周 | 时 间 | 02 月 09 日至 02 月 13 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周以阶段整理和开发准备为主。完成已开发接口的梳理和自测记录，补充接口参数与异常码说明，统一文档格式。对推荐模块接入所需的数据字段进行再次核对，确保后续算法实验输入数据可用。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 接口文档版本分散，更新同步不及时。通过建立单一版本文档并统一更新入口，降低信息不一致风险。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 按既定安排进入春节休整期，节后恢复核心开发任务。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周以开发准备与文档统一为主，安排合理，基础工作较细致。对接口文档版本分散问题处理及时，有助于降低后续协同成本。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议按计划完成春节后任务切换，优先恢复核心开发节奏；重点推进关联规则模块接入与前后端联调，确保中期阶段形成可演示的核心成果。 指导教师签名： 2026 年 02 月 13 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 12 周 | 时 间 | 02 月 16 日至 02 月 20 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 2月17日至2月22日为新年/休息时间，本周开发工作量适度降低。完成阶段代码整理、问题清单归纳和后续任务分解，明确节后优先事项：推荐模块接入、接口补全、联调稳定性优化。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 节奏中断后容易影响推进连续性。通过“待办清单+优先级排序”方式，确保节后可快速恢复到开发状态。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 节后集中推进数据库实现完善、后端接口开发和前后端联调。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周处于春节休整期，学生能够根据实际情况调整节奏，完成阶段性代码整理、问题归纳和任务拆分，安排较为合理。虽然开发投入相对减少，但未出现项目完全停滞，阶段管理意识较好。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议节后尽快恢复正常开发节奏，按既定计划优先推进数据库实现完善、后端接口补齐和前后端联调。后续需进一步加强任务优先级管理，先完成核心链路可用性，再推进扩展优化内容。 指导教师签名： 2026 年 02 月 20 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 13 周 | 时 间 | 02 月 23 日至 02 月 27 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周按计划进入核心开发阶段，继续完善数据库实现与后端接口，重点推进订单相关接口与推荐模块的对接准备。开始接入 Apriori 规则挖掘流程，能够在样本数据上生成初步频繁项集和关联规则。前后端联调持续进行，核心业务功能可用性明显提升。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 关联规则阈值设置后结果差异较大，出现规则过少或噪声偏多情况。通过分组调参记录不同支持度、置信度组合下结果，逐步筛选合理区间。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 继续优化规则筛选并推进推荐结果前端展示，补齐异常场景处理。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周能够按计划恢复核心开发，后端接口与推荐模块对接推进较快，Apriori规则挖掘流程已进入可验证阶段，阶段目标完成较好。对参数敏感性问题能够及时识别并采用分组调参方式处理，技术思路较清晰。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议继续完善关联规则筛选机制，重点关注规则有效性与可解释性；同时加强异常场景覆盖，确保推荐模块接入后不影响主业务流程稳定运行。应同步保留调参记录，便于中期总结与论文撰写引用。 指导教师签名： 2026 年 02 月 27 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 14 周 | 时 间 | 03 月 02 日至 03 月 06 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周继续联调与优化工作，补齐部分接口逻辑并修复边界错误，提升系统稳定性。推荐模块与前端展示位开始联通验证，初步实现“关联推荐”结果输出。同步整理测试记录，为后续系统测试阶段提前准备问题跟踪清单。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 个别接口在异常输入时返回不规范，影响前端处理。通过统一异常处理层和返回格式，降低前端兼容成本。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 进入3月中旬阶段，持续进行联调优化，准备转入“系统测试与漏洞修复”任务。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周联调和问题修复工作推进扎实，能够针对接口异常返回不规范问题进行统一处理，系统稳定性有所提升。推荐模块与前端展示联通验证已取得进展，已具备进入测试收敛阶段的基础。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议按计划转入“系统测试与漏洞修复”阶段，建立问题台账并按优先级逐项关闭。后续应重点加强边界条件测试和回归测试，避免多模块修改引发连锁问题。 指导教师签名： 2026 年 03 月 06 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 15 周 | 时 间 | 03 月 09 日至 03 月 13 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周围绕“核心功能基本可用”的目标持续推进。重点检查点餐主流程、订单状态更新、推荐结果展示与统计数据一致性，进行多轮自测和回归验证。同步整理中期报告材料，归纳已完成工作、阶段结果和后续计划，保证文档与实际开发进度一致。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 随着模块增多，修改后回归验证工作量明显上升。通过按模块建立“修改—验证—记录”闭环，并优先覆盖高频业务路径，减少遗漏风险。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 继续推进3月中下旬任务，重点开展系统测试与问题收敛，为4月论文撰写和最终提交打基础。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周围绕“核心功能基本可用”目标持续推进，能够在开发优化的同时完成中期材料整理，阶段工作较为全面。项目进展与既定计划总体一致，执行情况较好。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议3月下旬重点开展系统测试、问题收敛和功能稳定性优化，形成可展示的阶段成果版本；同时提前启动论文正文撰写，做到“开发与文档同步推进”，为4月定稿和提交预留充足时间。 指导教师签名： 2026 年 03 月 13 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 16 周 | 时 间 | 03 月 16 日至 03 月 20 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周以“核心功能基本可用、主要链路可稳定跑通”为目标，对系统进行了集中联调与自测。重点围绕微信小程序端点餐流程、购物车与订单提交、订单状态更新，以及管理端运营统计与关联规则展示相关页面进行逐项验证，确保前后端接口调用、数据库写入与页面展示结果一致。针对订单创建、支付状态变更、订单完成确认等高频路径开展多轮回归测试，记录异常场景并同步修正。与此同时，整理中期报告所需材料，对已完成工作、阶段成果与后续计划进行归纳，使文档表述与当前开发进度保持一致，为后续论文撰写与四月集中收尾打下基础。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 随着功能模块持续增加，任何局部修改都可能影响其他链路，回归测试工作量明显上升，若测试范围过大容易拖慢迭代效率，若范围过小又存在遗漏风险。为兼顾效率与质量，本周采用“按模块分块验证”的方式，将改动点与影响面进行对应梳理，优先覆盖下单、支付、订单查询、规则展示等核心业务路径，并在每次修改后形成简短的自测记录，形成可追溯的验证闭环，从而降低反复踩坑的概率。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一阶段将继续推进三月中下旬既定任务安排，重点加强系统测试与问题收敛，优先解决影响演示与论文结论一致性的关键缺陷，同时开始搭建论文主体章节框架，为四月份论文定稿与预答辩材料准备预留充足时间。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周能够围绕系统核心功能开展联调与自测，并对点餐、订单状态等关键链路进行多轮回归验证，体现出较强的工程意识与问题闭环意识。同步整理中期报告材料，使文档进度与开发实际保持一致，工作态度认真，阶段目标完成度较好。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议将测试过程进一步条理化，形成可复用的测试清单（覆盖路径、关键接口、预期结果），并重点核对订单状态、金额字段与数据库写入一致性。对发现的问题应记录复现步骤与处理结论，避免同类问题反复出现。下一阶段在继续功能收敛的同时，可开始搭建论文框架，提前预留四月集中写作与修改时间。 指导教师签名： 2026 年 03 月 20 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 17 周 | 时 间 | 03 月 23 日至 03 月 27 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周工作重心放在论文主体章节撰写与系统侧内容对齐上。围绕关联规则实验部分，完成了第5章初稿的整理与修订，重点补充了实验参数设置、频繁项集统计思路、规则结果解读以及规则分级与推荐评分机制的文字表达，并核对论文中的指标口径与代码实现保持一致。同步推进第6章系统实现与可视化章节，梳理Flask后端模块化结构、微信小程序端点餐闭环以及管理端Gold Match规则展示页面，统一技术表述与模块命名。另对全文引用图表与章节编号进行一轮交叉检查，减少前后不一致问题，为四月初定稿与预答辩材料准备打下基础。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 本周遇到的主要问题在于“论文叙述”和“实际演示侧重点”之间需要取舍：若过度强调小程序端推荐展示，容易与当前以管理端规则可视化为主的实现不完全一致。对此采取的做法是在论文与汇报口径上明确区分“规则挖掘结果的可视化与运营应用”和“推荐接口的工程化输出”，将小程序定位为稳定的数据采集与交易闭环入口，将Gold Match与推荐接口作为规则结果落地的主要展示与验证路径，从而保证表述真实、可答辩。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一阶段将集中完成第7章实验验证与第8章总结展望，并同步整理功能测试与异常测试描述；开始制作预答辩PPT与演示脚本，规划现场演示顺序（后端启动、数据库核验、小程序下单、管理端规则页面），力争在预答辩前形成可完整演示的版本。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周论文推进集中在关联规则实验与系统实现章节，能够主动对照代码核对实现细节，整体写作思路清晰，章节衔接较为顺畅。对图表编号、术语表述进行交叉检查，体现了较好的规范意识。阶段工作量和完成度符合预期。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议尽快完成第7、8章与全文统稿，并重点做一次“全文一致性校对”，包括接口路径、模块名称、推荐展示位置、可视化技术表述等，确保答辩时叙述与系统一致。同步启动预答辩PPT与演示脚本准备，控制演示时长，提前演练窗口切换与数据核验步骤。对模拟数据局限性、算法适用范围等表述应客观严谨，避免过度夸大结论。 指导教师签名： 2026 年 03 月 27 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。

| 周 次 | 第 18 周 | 时 间 | 03 月 30 日至 04 月 03 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周进入论文收尾与预答辩冲刺阶段。完成了第7章实验结果分析与系统验证、第8章总结与展望的写作与统稿，补充了对模拟数据局限性的客观讨论，并将测试验证部分与系统实际功能路径对应起来。对摘要、关键词、图表编号与参考文献格式进行了集中校对。04月02日参加预答辩，按照“系统架构—数据处理—关联规则挖掘—系统演示—总结与展望”的顺序完成汇报，现场配合展示了Flask后端运行、微信小程序下单流程以及数据库订单数据写入与管理端规则展示页面，并记录专家提出的修改意见，形成后续润色清单。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 预答辩中较为突出的问题是演示时间有限、环节较多，容易出现切换窗口频繁导致节奏被打断。对此在预答辩后重新压缩演示路径，将数据库核验与规则页面展示控制在关键步骤上，并提前准备备用截图或录屏作为网络或环境异常时的替代方案；同时对常见追问点（清洗规则、Apriori指标含义、接口路径与订单状态流转）进行口头化整理，提升答辩稳定性。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一阶段将根据预答辩意见逐条修改论文与PPT，安排全真模拟答辩与问答演练，完成终稿排版、查重与材料提交准备工作，并持续进行小范围回归测试，确保演示环境与数据状态稳定。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 本周完成论文后两章撰写与统稿校对，并参加预答辩，阶段性目标达成较好。能够根据预答辩反馈整理修改方向，体现了较强的总结与改进能力。整体工作推进节奏合理，论文结构基本闭合。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 请按预答辩意见建立修改清单并逐项落实，优先处理影响结论可信度与表述严谨性的问题，如数据口径、参数设置、实验结论对应关系等。建议安排全真模拟答辩，重点准备常见追问（清洗规则、三项指标含义、算法效率与局限、与真实数据差异）。演示阶段以稳定为第一原则，提前检查环境与数据状态，避免临场新增功能。终稿阶段注意格式规范、查重与材料提交节点，确保按时完成。 指导教师签名： 2026 年 04 月 03 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。