附件5

毕业论文（设计）周工作记录

学 生 姓 名：  叶彩莹 YAP CHAI YING

学       院：  人工智能与大数据学院

班       级：  24大数据工程技术C2班

学       号：     G2023122502C108

指 导 教 师：         李彦登

学 历/职 称：     本科/中级工程师

教务处  制

# 毕业设计（论文）周工作记录

| 周 次 | 第 3 周 | 时 间 | 12 月 15 日至 12 月 19 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周完成了系统需求分析的第一版，围绕用户点餐行为和商家侧数据管理需求，整理出较完整的业务流程。用户侧包括饮品浏览、购物车、下单、订单查询等关键动作，后端侧包括订单状态流转、支付状态校验、推荐接口调用与日志记录等关键逻辑。通过需求收敛，我已经形成了较为明确的模块边界，为后续架构设计与数据库建模提供了可直接落地的输入。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 在需求拆解中，我发现推荐模块与基础点餐流程存在耦合风险，若在早期深度绑定，后续调试将较为困难。针对该问题，我将推荐能力单独抽象为接口服务，采用“主流程可独立运行、推荐模块可插拔接入”的方式进行设计。这样既保证了系统稳定性，也为后续算法迭代留下了空间。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一周将重点推进系统总体架构设计与数据库概念建模，明确订单主表、订单明细表、商品表、用户表之间的关系，并形成第一版字段定义草案。同时计划开始搭建项目目录结构，确保后续开发按模块并行推进。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 该生已完成系统需求分析初稿，能够从业务流程角度拆分用户端与后端模块，分析思路较为清晰。对推荐模块与核心点餐链路的关系有较好把握，阶段性成果具有可执行基础。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 下一阶段应重点完成系统架构设计与数据库建模，建议尽早统一接口字段命名及状态定义标准。请注意文档中的术语一致性，避免后续开发与论文撰写出现表达不统一问题。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。