附件5

毕业论文（设计）周工作记录

学 生 姓 名：  叶彩莹 YAP CHAI YING

学       院：  人工智能与大数据学院

班       级：  24大数据工程技术C2班

学       号：     G2023122502C108

指 导 教 师：         李彦登

学 历/职 称：     本科/中级工程师

教务处  制

# 毕业设计（论文）周工作记录

| 周 次 | 第 6 周 | 时 间 | 01 月 05 日至 01 月 09 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周围绕核心点餐流程完成了较多实际开发工作。前端方面，首页、分类页、商品详情页和购物车页已实现基础交互；后端方面，商品查询与订单创建接口已完成初版并可返回有效数据。通过本周推进，系统已经具备“浏览—选购—提交”的主路径雏形，项目进展从结构搭建进入实质性功能实现阶段。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 联调过程中出现了前后端字段命名不一致、个别接口返回结构不统一的问题，导致页面展示异常。针对这一情况，我建立了统一接口字段说明并逐条修正参数命名，同时补充了必要的默认值处理，避免前端因缺字段直接报错。修复后，核心页面与后端数据交互明显稳定，调试效率也得到提升。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一阶段将重点完成订单全流程联调，包括订单状态更新、订单列表查询和详情展示等功能，确保从下单到结果回显的链路完整可用。并计划同步优化数据库表结构与索引设置，提升查询效率与稳定性。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 该生本周在核心页面与基础接口开发方面进展明显，能够完成主要模块的初步联调。对出现的字段不一致问题处理及时，体现了较好的问题定位与修正能力，整体推进较为稳健。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议下一阶段重点提升订单主流程稳定性，完善接口返回规范与异常处理机制。应加强测试覆盖，避免后续进入算法阶段后再回头修复基础流程问题。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。