附件5

毕业论文（设计）周工作记录

学 生 姓 名：  叶彩莹 YAP CHAI YING

学       院：  人工智能与大数据学院

班       级：  24大数据工程技术C2班

学       号：     G2023122502C108

指 导 教 师：         李彦登

学 历/职 称：     本科/中级工程师

教务处  制

# 毕业设计（论文）周工作记录

| 周 次 | 第 7 周 | 时 间 | 01 月 12 日至 01 月 16 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周重点完成了订单主流程的联调与问题修复，下单、状态更新、订单查询等功能已基本可用。数据库层面针对订单相关表进行了结构完善，补充了必要字段与关联关系。通过这一阶段，系统核心业务链路已经能够稳定跑通，为后续数据清洗与规则挖掘提供了真实可用的数据来源。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 主要问题集中在订单状态更新时机和多场景下的一致性表现，部分测试场景下存在状态未按预期推进的情况。为此，我增加了状态校验和日志跟踪机制，明确每一类状态转换触发条件，并在接口层增加异常提示，避免“静默失败”难以定位。经调整后，状态流转逻辑明显更稳定，问题复现率下降。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 后续将进入数据预处理阶段，重点是按时间窗筛选订单、处理支付状态异常记录、检查关键字段完整性并进行去重。完成清洗后将构建事务数据集，为 Apriori 挖掘提供标准输入。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 该生已完成订单主流程联调，阶段性成果达到预期。对状态更新逻辑的修正较为及时，能够结合日志进行问题追踪，工作方法较为规范，项目连续性较好。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 下一阶段应转入数据预处理与清洗工作，重点关注数据质量控制与规则输入标准化。建议在每一步清洗过程中保留统计结果与截图证据，以便后续论文中进行量化说明。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。