附件5

毕业论文（设计）周工作记录

学 生 姓 名：  叶彩莹 YAP CHAI YING

学       院：  人工智能与大数据学院

班       级：  24大数据工程技术C2班

学       号：     G2023122502C108

指 导 教 师：         李彦登

学 历/职 称：     本科/中级工程师

教务处  制

# 毕业设计（论文）周工作记录

| 周 次 | 第 8 周 | 时 间 | 03 月 02 日至 03 月 06 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周完成了数据清洗主流程的第一轮实现，包括时间窗口过滤、状态与支付联合过滤、关键字段完整性校验和去重处理。与此同时，我开始将明细级订单转换为事务级数据结构，确保后续规则挖掘能够以“同一订单中的商品集合”为输入。数据处理过程中的关键统计结果已保留并截图，能够用于论文中“清洗流程可追溯”的支撑展示。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 数据处理中发现商品名称存在同义词、简称与异写情况，若直接挖掘会造成同类商品被误分为多个品类，影响支持度与置信度计算。为解决该问题，我建立了商品名称标准化映射规则，采用关键词匹配为主、兜底映射为辅的方案，并保留原始字段以保证可追溯性。处理后数据一致性明显改善，规则质量预期更稳定。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一周将进入关联规则实验阶段，围绕最小支持度、最小置信度与提升度阈值进行多轮试跑，观察规则数量与业务可解释性之间的平衡，并形成可用于推荐模块的规则集。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 该生本周完成了较系统的数据清洗流程，实现了时间过滤、状态支付过滤、字段校验和去重等关键环节。能够意识到商品名称映射对规则质量的重要性，处理思路较为严谨。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议下一阶段开展多轮参数实验，重点比较不同阈值对规则数量与质量的影响。请加强结果记录的规范性，确保规则输出可复核、可解释，并与业务语义保持一致。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。