附件5

毕业论文（设计）周工作记录

学 生 姓 名：  叶彩莹 YAP CHAI YING

学       院：  人工智能与大数据学院

班       级：  24大数据工程技术C2班

学       号：     G2023122502C108

指 导 教 师：         李彦登

学 历/职 称：     本科/中级工程师

教务处  制

# 毕业设计（论文）周工作记录

| 周 次 | 第 9 周 | 时 间 | 03 月 09 日至 03 月 13 日 |
| --- | --- | --- | --- |
| 毕业设计（论文）本周进展情况 | 本周主要工作及进展情况： 本周完成了Apriori频繁项集生成与关联规则挖掘实验，输出了核心规则结果，并对规则进行了初步分级处理。实验过程中，我结合支持度、置信度和提升度三个指标筛选业务上可解释的规则，剔除了明显噪声项。与此同时，我同步生成了规则结果表和可视化图，用于支撑后续章节的实验分析与答辩展示。 |  |  |
|  | 本周工作过程中遇到的主要问题及解决方案： 主要问题是参数设置对结果影响较大，阈值偏高会导致规则数量不足，阈值偏低则会引入较多低价值规则。为此，我采用分轮对比方式逐步收敛参数，并结合业务语义进行人工复核，最终确定了较为平衡的参数区间。通过这种“定量筛选+业务解释”的方式，规则结果在可用性和可信度上更适合接入推荐接口。 |  |  |
|  | 下一阶段工作计划： 下一阶段将把规则结果接入后端推荐接口，完成正常输入与边界输入场景测试，并验证接口返回结果与离线规则是否一致。同时将完善推荐评分逻辑，提升结果排序稳定性。 |  |  |
| 指导教师意见 | 对学生本周工作评价： 该生已完成关联规则挖掘实验并形成初步结果，能够结合支持度、置信度与提升度进行综合判断。实验推进较为扎实，结果具备一定业务解释性，达到本阶段预期。 |  |  |
|  | 下一阶段工作要求及建议： 建议尽快完成规则与推荐接口的联动验证，重点检验“离线结果—在线接口返回”是否一致。对参数选择依据应形成书面化说明，为论文方法论部分提供充分支撑。 指导教师签名： 年 月 日 |  |  |

注：1.此表格由指导教师与学生共同填写；

2.根据实际情况，可自行增加页面，不得少于12周。